# Rétrospective de sprint 8-9-10

Nom du scrum master du sprint : Tartare Valentin

Ce que nous avons fait durant ce sprint :
- Liaison Android et REST
- Prix masqués pour l'utilisateur non inscrit
- Ajout d'une fonctionnalité permettant a l'admin d'inscrire des utilisateurs et des techniciens

Ce que nous allons faire durant les prochains sprint :

Finaliser l'application et le site WEB. Modification du profil utilisateur, ajout de maintenance et de portes d'une entreprise au profil de maintenance.
# PDCA
Qu'avons nous testé durant ce sprint ?
Nous avons tester la fonctionnalité de liaison entre la REST et ANDROID ce qui nous a permis de constater la récupération de JSON.

Qu'avons nous observé ?
Nous avons observé que l'avancement du projet était bon mais pas suffisant pour être terminé dans les temps, nous avons donc séparé les taches facultatives et primordiales en accord avec le client

Quelle décision prenons nous suite à cette expérience ?
Nous décidons de nous focaliser sur les taches importantes décidés auparavant.

Qu'allons nous tester durant les 2 prochaines heures ?
Création d'une interface de client ANDROID avec accès au site web et prise de photo d'une pièce, Peaufinage des dernières fonctionnalités

# Mémo
N'oubliez pas d'ajouter une photo du radiateur d'information au moment de la rétrospective.