# Rétrospective de sprint 4-5

Nom du scrum master du sprint : Tartare Valentin

Ce que nous avons fait durant ce sprint :
- Ajout de requêtes propres REST
- Création de formulaire de contact
- Création DTO
- ANDROID : Ajout du rapport pour le technicien.

Ce que nous allons faire durant le prochain sprint :

Pour le prochain sprint, nous allons définitivement lier REST et la BDD, créer un site responsive pour Android et faire le SPA

# PDCA
Qu'avons nous testé durant ce sprint ?
Les fonctionnalités implémentés

Qu'avons nous observé ?
Que tout va bien et que nous pouvons poursuivre avec un avis client favorable

Quelle décision prenons nous suite à cette expérience ?
Nous décidons de nous focaliser sur la création de dynamisme notamment avec la liaison ANDROID – REST et d'heberger notre server sur DOCKER

Qu'allons nous tester durant les 2 prochaines heures ?
- Hébergement sur Docker
- Affichage de la description produit
- Caroussel de l'index

# Mémo
N'oubliez pas d'ajouter une photo du radiateur d'information au moment de la rétrospective.